焼却灰及びばいじん運搬業務仕様書

第１章　総　則

本仕様書は、焼却灰及びばいじんの運搬を行う業務の円滑な履行を図るため、必要な一般事項について定めるものである。

第１節

１　業務名  焼却灰及びばいじん運搬業務

２　業務の内容

（１）西部クリーンセンター（以下「センター」という。）から排出される焼却灰及びばいじんの運搬業務。

（２）運搬場所は、センターから各最終処分場までとし、順路及び搬出実施日については発注者が指示する。（別紙参照：令和８年度焼却灰及びばいじん排出予定表）

| 搬出先 | 青森県三戸郡三戸町大字斗内字立花49-1外 | 青森県五所川原市相内岩井81-401 青森県五所川原市金木町喜良市小田川山1-3 |
| --- | --- | --- |
|  | 三戸ウェイストパーク | 市浦一般廃棄物最終処分場 金木第２一般廃棄物最終処分場 |
| 運搬量(予定) | 1,004ｔ | 380ｔ |
| 運搬日数（予定） | 107日 | 73日 |
| 運搬台数（予定） | 8台（5.2t積み） 107台（9t積み） | 73台（5.2t積み） |
| 運搬距離（片道） | 188km | 13km～27km |

※運搬距離は西部クリーンセンターから各最終処分までの距離

３　業務期間      令和８年６月１日から令和９年３月３１日まで

４　法令等の厳守

業務を行うに当たり、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に支障をきたさないように関係する法令、規則、規定を厳守すること。

５　損害賠償責任等

業務の実施に関し、第三者に損害を与えたとき、又はこの契約が解除された後に

おいても損害を与えたときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。

６　秘密の保持

委託業務の内容について知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

７　仕様書の適用

本仕様書に明記なき事項については、協議の上決めるものとする。

第２章　条　件

第１節

１　運搬車両

（１）運搬車両は、受入供給設備の開口部の寸法・配置等に適合し、支障なく進入及び積み込みが可能な車両をセンターで事前に確認すること。また、搬出日に予定される量を運搬出来る車両及び台数を確保すること。車両総重量は２０，０００㎏以内とすること。

焼却灰及びばいじんの運搬時は、荷台開口部をシート等で全面に覆い飛散防止を行うこと。シート等の開閉・脱着の方式は問わないが、走行時に風圧等によりめくれ又は隙間が生じないよう確実に固定すること。

（２）搬出日に搬出される焼却灰及びばいじんの量は約５.２～約１４.２トンとなる。その焼却灰及びばいじんを午前７時３０分から午後２時までにセンターにおいて積載し、指定する搬出先まで運搬すること。

（３）車検及び故障時は、速やかに代替車両を準備すること。その際は、運搬車両の写真及び車検証の写しを提出すること。

（４）受注者は運搬車両について、業務前に始業点検を行うなど常に整備点検を実施し、適正に維持管理しなければならない。

（５）運搬車両は、受注者の負担により対人、対物補償の付帯した自動車保険に加入すること。

２　運転手、燃料等

（１）運搬車両の運転手（以下「業務運転手」という。）は、受注者において直接雇用する者とし、業務運転手、運搬車両の燃料その他運搬車両に要する経費は、すべて受注者の負担とする。

（２）業務運転手が業務に従事しているときもその健康状態に留意し、業務の遂行に支障があると認められる場合は、代替の業務運転手を用意すること。

３　その他

（１）焼却灰及びばいじんの積み降ろし作業及び計量作業については、各施設職員の指示に従うこと。

（２）業務中は積荷に他のものを混入しないこと。

（３）受注者は、運搬中に焼却灰及びばいじんが飛散又は流出しないよう必要な措置（シート等による確実な被覆を含む）を講じなければならない。万一、飛散又は流出が生じた場合は、受注者の責任及び負担において直ちに回収・清掃等の必要な処理を行い、周辺の安全確保及び二次被害の防止に努めるとともに、発注者に遅滞なく報告しなければならない。また、原因を確認の上、再発防止策を講じること。

（４）受注者は当月分の業務状況について、報告書を翌月の指定された期日までに発注者に延滞なく提出すること。また、報告書で使用する運搬数量はセンターで計量した値とすること。

（５）業務で使用する運搬車両の写真及び車検証の写し、並びに業務運転手の免許証の写しを業務開始前までに発注者に提出すること。

受入供給設備の開口部寸法・配置

①主灰搬出口

②飛灰搬出口